**Planning ICT Projects 2018**Arno Vandijck , Scott Fisk , Casper Bernaerd

Pagina Verdeling:

|  |  |
| --- | --- |
| Arno Vandijck | Greatest Hits By year , History |
| Scott Fisk | WorldWide , styles |
| Casper Bernaerd | Index , Cultural effects |

Wireframe mobiel :

https://gomockingbird.com/projects/6wxb54b/NEK3nY

Wireframe ipad :

https://gomockingbird.com/projects/0in8oaz/aApanA

Wireframe desktop :

https://gomockingbird.com/projects/xfpv8np/LDStO3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Onderwerp | Extra uitleg | Deadline |
| Scott Fisk | Wireframe | voor desktop | 07/03/18 |
| Scott Fisk | Html/css | Uw 2 paginas maken op de mobiele versie | 21/03/18 |
| Scott Fisk | Html/css | De 2 paginas bijwerken voor ipad | 04/04/18 |
| Scott Fisk | Html/css | De 2 paginasbijwerken voor desktop | 18/04/18 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Onderwerp | Extra uitleg | Deadline |
| Arno Vandijck | Wireframe | voor ipad | 07/03/18 |
| Arno Vandijck | Html/css | 2 paginas op mobiele versie | 21/03/18 |
| Arno Vandijck | Html/css | De 2 paginas bijwerken voor ipad | 04/04/18 |
| Arno Vandijck | Html/css | De 2 paginasbijwerken voor desktop | 18/04/18 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Onderwerp | Extra uitleg | Deadline |
| Casper Bernaerd | Wireframe | voor Mobiel | 07/03/18 |
| Casper Bernaerd | Html/css | index+nav op mobiele versie | 14/03/18 |
| Casper Bernaerd | Html/css | 2de pagina op mobiele versie | 21/03/18 |
| Casper Bernaerd | Html/css | De 2 paginas bijwerken voor ipad | 04/04/18 |
| Casper Bernaerd | Html/css | De 2 paginasbijwerken voor desktop | 18/04/18 |